УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Чистоозерного района

Новосибирской области

от _____________ г.  № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог межмуниципального

и местного значения Чистоозерного района

Новосибирской области в 2021-2023 годах»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Чистоозерного района |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района Новосибирской области во взаимодействии с администрациями поселений Чистоозерного района Новосибирской области |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель программы: улучшение состояния автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Чистоозерного района Новосибирской области. Задачи программы: 1. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог межмуниципального и муниципального значения и искусственных сооружений на них; 2. Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Основные целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Километры отремонтированных участков дорог 2. Километры построенных тротуаров |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2021 - 2023 гг. составит 206 283,4 тыс. руб., в том числе: 1) объем средств из областного бюджета по государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах, составляет 178 511,7 тыс. руб., в том числе: 2021г. – 27 036,00 тыс. руб. 2022г. – 38 096,6 тыс. руб. 2023г. – 113 379,1 тыс. руб. 2) объем средств из Дорожных фондов муниципальных образований Чистоозерного района, составляет 27 771,7 тыс. руб., в том числе: - 2021 г. – 7 085,8 тыс. руб. - 2022 г. – 10 228,4 тыс. руб. 2023 г. – 10 467,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы, | Реализация программы позволит: 1. Обеспечить сохранность, восстановление и развитие улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района Новосибирской области в объеме 229,641 км, за счет средств, выделенных на эти цели. |

I. Характеристика сферы действия муниципальной программы. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

В настоящее время автодорожная сеть в Чистоозерном районе Новосибирской области в целом сформирована. Она включает в себя 229,641 км автодорог общего пользования местного значения, в том числе: 46,603 км автодорог межмуниципального значения 183,98 км - улично-дорожная сеть.

Структура автомобильных дорог межмуниципального

и внутрипоселенческого значения

|  | Усовершенствованный тип покрытия (км) |  | Переходный тип покрытия (км) |  | Грунтовые (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальто-бетон всего | % | Щебень грунто-щебень | % |  | % |
| Автодороги межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,603 | 100 |
| Автодороги внутрипоселенческие | 44,953 | 19,58 | 46,488 | 20,25 | 91,537 | 60,18 |
| Всего | 44,953 |  | 46,488 |  | 138,2 |  |

Сеть автомобильных местного значения в Чистоозерном районе Новосибирской области имеет значительную степень износа. Это вызвано тем, что при постоянном увеличении интенсивности дорожного движения и росте парка транспортных средств наблюдается снижение темпов строительства и капитального ремонта автодорог.

Сеть муниципальных автодорог и улично-дорожная сеть сельских поселений муниципальных образований часто не имеет необходимой финансовой основы не только для строительства и реконструкции, но даже и для содержания. Процесс оформления автомобильных дорог и улично-дорожной сети в собственность муниципальных образований должен сопровождаться закреплением в бюджетах данных муниципальных образований соответствующих финансовых средств на содержание и реконструкцию этих объектов.

На среднесрочную перспективу можно ожидать увеличение нагрузки и на всю автодорожную сеть Чистоозерного района Новосибирской области. В этой ситуации основные действия должны быть направлены на мероприятия по обеспечению:

1) содержания автодорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечена их сохранность, безопасность дорожного движения;

2) ремонта автодорог и искусственных сооружений на них, который также должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

3) ликвидации (реконструкции) наиболее неблагоприятных участков автодорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

4) высокого качества ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автодорог и искусственных сооружений на них.

В случае, если в ближайшие годы не будут найдены механизмы обеспечения финансовой основы для содержания, ремонта и строительства муниципальных автодорог и улично-дорожной сети поселений, можно ожидать серьезного ухудшения положения на муниципальной автодорожной сети, снижения ее пропускной способности и безопасности дорожного движения на ней.

Выход из данной ситуации может заключаться в структурировании средств, передаваемых муниципальным образованиям из областного бюджета в виде субсидий и субвенций.

Также остро стоит проблема обеспечения транспортного сообщения к местам массовой жилищной застройки на территориях населенных пунктов Чистоозерного района Новосибирской области. Поэтому одним из приоритетов муниципальной программы будет также строительство и ремонт указанных объектов.

2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Для решения выше обозначенных задач развития автодорожной сети в Чистоозерном районе Новосибирской области в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, чему способствует применение программно-целевого подхода.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обуславливается следующими факторами:

социально-экономической остротой проблемы;

необходимостью привлечения средств федерального и областного бюджета к решению поставленных задач;

высокой капиталоемкостью и длительностью инвестиционных сроков реализации автодорожных проектов, требующих соответствующего горизонта планирования инвестиций, направляемых на развитие и совершенствование автодорожной сети;

необходимостью решения проблемы сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами ремонта и накопившегося за последний период не до ремонта автодорог и дорожных сооружений;

необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Муниципальная программа позволит определить оптимальное распределение средств на ближайшие три года по направлениям, решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

Целью муниципальной программы является развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов.

Развитие автомобильных дорог в Чистоозерном районе Новосибирской области осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;

Государственной программой "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах;

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 31.07.2013 № 130 «Об обследовании искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в Новосибирской области»;

Законом Новосибирской области от 02.05.2009 № 329-ОЗ «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения»;

Схемой территориального планирования Чистоозерного района Новосибирской области, утвержденной решением шестой очередной сессией Совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области 14.02.2012 г.;

Ежегодными Соглашениями между Администрацией Чистоозерного района Новосибирской области и муниципальными образованиями Чистоозерного района о распределении субсидий из областного бюджета.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

1. Километры отремонтированных дорог

2. Километры построенных тротуаров

Целевые индикаторы, представляющие собой количественные показатели, приведены в Приложении 1.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

В основу программных мероприятий положен проектный подход, то есть планируется реализовать ряд задач и проектов по сохранению и развитию автомобильных дорог в Чистоозерном районе Новосибирской области.

Реализация данной муниципальной программы обеспечит участникам дорожного движения безопасность, сократит количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Основными приоритетами муниципальной программы, финансируемой за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям на 2021-2023 годы, являются:

мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети поселений;

мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры жилых микрорайонов в населенных пунктах района;

мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Перечень основных программных мероприятий по годам реализации муниципальной программы приведен в Приложении 2.

IV. Механизм и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется через ее заказчика – администрацию Чистоозерного района

Финансирование осуществляется исходя из объемов, определенных на данные цели Законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый период.

Координацию действий участников и управление муниципальной программой осуществляет отдел архитектуры, строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района Новосибирской области.

Ежегодно уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий. При необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

В 2013 году в Чистоозерном районе Новосибирской области создан муниципальный дорожный фонд, одной из задач которого является решение вопроса частичного обеспечения местных бюджетов средствами, направляемыми на дорожное хозяйство муниципальных образований.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чистоозерного района следующий:

1. Муниципальный дорожный фонд Чистоозерного района (далее - Дорожный фонд) - часть средств муниципального образования, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предназначены для финансирования дорожной деятельности - деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.

3.  Бюджетные ассигнования Дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.

4. Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда определяются муниципальным правовым актом о районном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и настоящим Положением.

5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается муниципальным правовым актом о районном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов муниципального бюджета от источников, указанных в части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункте 6 Положения.

6. Источники формирования Дорожного фонда:

1) субсидии из дорожного фонда Новосибирской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) субсидии из дорожного фонда Новосибирской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) остаток средств фонда на 1 января года очередного финансового года (за исключением года создания дорожного фонда);

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования;

5) денежные средства, внесённые участником конкурса или аукциона, проводимого в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счёт средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта;

6) денежные средства, поступающие в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счёт средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

7) иные поступления в муниципальный бюджет, не противоречащие действующему законодательству.

Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Чистоозерного района.

Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с целевыми программами в сфере дорожного хозяйства и сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения направляются на:

1) мероприятия по реализации целевых программ;

2) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

3) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

4) субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитального ремонта, ремонта и содержания дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений Чистоозерного района;

5) субсидии поселениям в рамках финансирования мероприятий целевых программ, в сфере дорожной деятельности, утвержденных Правительством Новосибирской области.

6) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними;

7) реализацию схем организации движения автотранспорта, утвержденных для населенных пунктов поселений района, в том числе установка, содержание и ремонт дорожных знаков на территории населенных пунктов поселений Чистоозерного района.

8) на осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, не подлежат изъятию и учитываются при формировании Дорожного фонда на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, полученные в виде субсидий из вышестоящего бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году в объеме остатков, согласованных с отраслевым Министерством Новосибирской области.

Субсидии поселениям расходуются на основании соглашений, заключенных администрацией Чистоозерного района с администрациями поселений района.

Контроль использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чистоозерного района.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда представляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета района и подлежит обязательному опубликованию.

Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы приведено в приложении 3.

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результат реализации программы в целом: обеспечение сохранности межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог, повышение уровня безопасности на них.

Повышение пропускной способности и безопасности на муниципальных автодорогах и улично-дорожной сети поселений, а также обеспечение устойчивого транспортного сообщения к местам массовой жилищной застройки в населенных пунктах Новосибирской области.

Эффективность инвестиций в муниципальную программу обеспечивается прямым и косвенным эффектом.

Прямой экономический эффект достигается снижением себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения расхода горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий и, как следствие этого, высвобождением части автомобилей, прежде работавших в неблагоприятных условиях. То есть улучшение дорожных условий отражается на показателях работы автотранспорта, дает значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозке грузов и пассажиров, чем в основном и возмещает капиталовложения.

Косвенный эффект образуется в социальной сфере (торговле, сфере услуг, медицине) и других отраслях (в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.) как результат улучшения транспортного обслуживания.

Реализация муниципальной программы позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить выброс отработанных газов в атмосферу и твердых выбросов в почву, уровень шумового воздействия и загрязнения придорожной полосы, уменьшить пылеобразование и шумовое воздействие.

Приложение 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения

Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах» |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | километры отремонтированных участков дорог | км. | 1 | 0,5838 | 5,06 |  |
| обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской | километры построенных тротуаров | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |

Приложение 2

Мероприятия по реализации

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения

Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах»

| Наименование основного мероприятия | исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах» |  |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. Развитие и модернизация автомобильных дорог межмуниципального и муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1.1 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева в р.п. Чистоозерное | Администрация Чистоозерного района, администрации р.п. Чистоозерное | 2022-2023 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.2 Ремонт а/д по ул. Гагарина в р.п. Чистоозерное | Администрация Чистоозерного района, администрации р.п. Чистоозерное | 2023 – 2024 гг. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.3 Ремонт а/д по ул. Молодежная в д. Орловка Барабо-Юдинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Барабо-Юдинского сельсовета | 2024 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.4 Ремонт а/д по ул. Большой Хутор в с. Новокрасное Новокрасненского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Новокрасненского сельсовета | 2023 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.5 Ремонт а/д по ул. Заводская в с. Шипицыно Шипицынского сельсовета | Администрация Чистоозерного района администрация Шипицынского сельсовета | 2025 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.6 Ремонт а/д по ул. Новая в п. Яблоневка муниципального образования р.п. Чистоозерное | Администрация Чистоозерного района, администрации р.п. Чистоозерное | 2025 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.7 Ремонт а/д по ул. Швачко в с. Миронова муниципальное образование Павловского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрации Польяновского сельсовета | 2023 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 1.1.8 Ремонт переулка Новый в с. Польяново муниципальное образование Польяновского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрации Польяновского сельсовета | 2023 г. | Обеспечение сохранности, восстановления и развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2. Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской |  |  |  |
| 2.1. Развитие и модернизация автомобильных дорог межмуниципального и муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.1. Строительство тротуаров в р.п. Чистоозерное | Администрация Чистоозерного района, администрации муниципальных образований Чистоозерного района | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.2 Содержание автомобильных дорог местного значения Барабо-Юдинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Барабо-Юдинского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.3 Содержание автомобильных дорог местного значения Варваровского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Варваровского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.4 Содержание автомобильных дорог местного значения Елизаветинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Елизаветинского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.4 Содержание автомобильных дорог местного значения Журавского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Журавского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.6 Содержание автомобильных дорог местного значения Ишимского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Ишимского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.7 Содержание автомобильных дорог местного значения Новокрасненского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Новокрасненского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.8 Содержание автомобильных дорог местного значения Новокулындинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Новокулындинского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.9 Содержание автомобильных дорог местного значения Новопесчанского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Новопесчанского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.10 Содержание автомобильных дорог местного значения Ольгинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Ольгинского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.11 Содержание автомобильных дорог местного значения Павловского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Павловского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.12 Содержание автомобильных дорог местного значения Польяновского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Польяновского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.13 Содержание автомобильных дорог местного значения Прибрежного сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Прибрежного сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.14 Содержание автомобильных дорог местного значения Романовского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Романовского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.15 Содержание автомобильных дорог местного значения Табулгинского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Табулгинского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.16 Содержание автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Троицкого сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.17 Содержание автомобильных дорог местного значения Шипицынского сельсовета | Администрация Чистоозерного района, администрация Шипицынского сельсовета | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.18 Содержание автомобильных дорог местного значения р.п. Чистоозерное | Администрация Чистоозерного района, администрация р.п. Чистоозерное | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |
| 2.1.19 Содержание автомобильных дорог местного значения администрации Чистоозерного района | Администрация Чистоозерного района | 2021-2023 | Обеспечение развития улично-дорожной сети поселений Чистоозерного района |

Приложение 3

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог межмуниципального и местного значения

Чистоозерного района Новосибирской области в 2021-2023 годах»

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 206 283 ,4 | 34 121 ,8 | 48 325,00 | 123 836, 6 | 2022 г. Финансовые затраты на ремонт дороги ул. Чапаева р.п Чистоозерного ОБ - 34096,6 тыс. руб. МО - 791,2 тыс. руб. |
| федерального бюджета* |  |  |  |  |  |
| областного бюджета* | 178 511,7 | 27 036,00 | 38 096,6 | 113 379,1 |  |
| местного бюджета | 27 771,7 | 7 085,8 | 10 228,4 | 10 457,5 |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 196 485,6 | 30 132,4 | 45 516,6 | 120 836,6 |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - |  |
| областного бюджета* | 178 511,7 | 27 036,00 | 38 096,6 | 113 379,1 |  |
| местного бюджета | 17 973,9 | 3 096,4 | 7 420,00 | 7 457,5 |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 9 797,8 | 3 989,4 | 2 808,4 | 3 000,00 |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - |  |
| областного бюджета* |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 9 797,8 | 3 989,4 | 2 808,4 | 3 000,00 |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - | - |  |