|  |
| --- |
| Утверждена:  Постановлением администрации Чистоозерного района от 28.04.2015 г. № 296  в ред. от 30.11.2015 г. № 748 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Чистоозерного района Новосибирской области   
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чистоозерного района Новосибирской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | - администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:   * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Чистоозерного района; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских   территориях Чистоозерного района за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Программы;  - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Чистоозерного района;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Чистоозерного района, в решении вопросов местного значения; * формирование в Новосибирской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Чистоозерного района.   Основными задачами Программы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Чистоозерного района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Чистоозерного района; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чистоозерного района с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Чистоозерного района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 4485 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в Чистоозерном районе, в том числе 2484 кв.м  для молодых семей и молодых специалистов;  - сокращение числа сельских семей Чистоозерного района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 3 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 9 %;  б) ввод в действие объектов социальной сферы:   * 2 (количество) общеобразовательных учреждений на 90\_ ученических мест; * сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ района в аварийном состоянии, на \_-\_\_ %; * 5 (количество) фельдшерско-акушерских пунктов и (или) -\_-\_\_ (количество) офисов врача общей практики; * увеличение численности сельского населения Чистоозерного   района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 640 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях Чистоозерного района в аварийном состоянии, на \_\_-\_\_%);   * 9 (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью 5900 кв.м; * увеличение численности сельского населения Чистоозерного района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 3418 человек; * 1- (количество) учреждений культурно-досугового типа на 380 мест; * увеличение численности сельского населения Чистоозерного района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на \_\_-\_ человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Чистоозерного района в аварийном состоянии, на \_\_-\_\_\_%).   в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * 63,8 км локальных водопроводов; * улучшение качества питьевой водой;   г) 1 реализованный проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Чистоозерного района;  д) три реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Чистоозерном районе, получивших грантовую поддержку;  е) 205 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Чистоозерного района в результате реализации Программы  ж) строительство, ремонт автомобильных дорог:  - 49,2 км автомобильных дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 979,62 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 57,722 млн. рублей;  за счет средств бюджета Новосибирской области – 807,5682 млн. рублей;  за счет средств бюджета Чистоозерного района – 5,724 млн. рублей;  за счет средств бюджетов сельских поселений – 31,2505 млн. рублей;  за счет средств внебюджетных источников – 56,819 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 65 сельских семей, в том числе 36 молодых семей и молодых специалистов;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Чистоозерного района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %;  в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Чистоозерного района на 1,4 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 0,22 %;  г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 328,8 млн. рублей, в том числе за счет:   * прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 218,9 млн. рублей; * реализации мероприятий по развитию водоснабжения и теплоснабжения – 109,9 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Чистоозерного района (далее - Муниципальный район) располагается 17 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 5 688 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 272 504 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 5688 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 202 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 991 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 1,5 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | - |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 272504 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 107225 |  |
| % | 39 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 14 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 197131 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1162 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1707 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 55 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 53470 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1509 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 2744 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4911 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 21903 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 5858 |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 19848 человек, в том числе трудоспособного населения 11294 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 1128 человек ( 10,0 %);
* организации бюджетной сферы - 2785 человек ( 24,7 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 1361 человек ( 12,0 %);
* личное подсобное хозяйство - 1829 человек ( 16,2 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1127 человек ( 10,0 %);
* не обеспечено работой - 3064 человек ( 27,1 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 21 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 108 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 9300 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Чистоозерного района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | | | | | | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Троицкий с/с | 579 | 48 | 64 | 123 | 216 | 128 | 339 | 182 | 48 | 60 | 8 | 66 | 54 | 65 | 92 | 27 |  |
| 2 | Журавский с/с | 1085 | 75 | 134 | 314 | 386 | 176 | 646 | 353 | 184 | 118 | 47 | 4 | 55 | 107 | 186 | 29 |  |
| 3 | Елизаветинский с/с | 580 | 43 | 71 | 150 | 211 | 105 | 370 | 297 | 120 | 38 | 25 | 114 | 80 | 12 | 61 | 16 |  |
| 4 | Варваровский с/с | 621 | 56 | 89 | 91 | 300 | 85 | 391 | 333 | 99 | 69 | 12 | 153 | 85 | 51 | 7 | 1,8 |  |
| 5 | Павловский с/с | 751 | 55 | 92 | 179 | 265 | 160 | 444 | 218 | 43 | 63 | 53 | 59 | 49 | 88 | 138 | 31 |  |
| 6 | Ишимский с/с | 441 | 28 | 52 | 98 | 153 | 110 | 260 | 179 | х | 65 | 27 | 87 | 69 | 55 | 26 | 10 |  |
| 7 | Романовский с/с | 766 | 64 | 86 | 251 | 235 | 130 | 422 | 226 | 90 | 91 | - | 45 | 54 | 98 | 98 | 23 |  |
| 8 | Польяновский с/с | 460 | 47 | 54 | 126 | 177 | 56 | 315 | 222 | 145 | 53 | - | 24 | 70 | 39 | 54 | 17 |  |
| 9 | Прибрежный с/с | 648 | 59 | 102 | 167 | 202 | 118 | 369 | 289 | 79 | 68 | 25 | 117 | 78 | 30 | 50 | 14 |  |
| 10 | Шипицинский с/с | 708 | 54 | 76 | 203 | 241 | 134 | 444 | 237 | 55 | 42 | 53 | 87 | 54 | 101 | 106 | 24 |  |
| 11 | Барабо-Юдинский с/с | 896 | 66 | 93 | 213 | 386 | 138 | 599 | 295 | 29 | 66 | 10 | 190 | 49 | 11 | 293 | 49 |  |
| 12 | Новокулынсдинский с/с | 1008 | 123 | 130 | 299 | 327 | 129 | 626 | 385 | 37 | 66 | 16 | 266 | 62 | 201 | 40 | 6 |  |
| 13 | Табулгинский с/с | 1382 | 110 | 151 | 391 | 327 | 403 | 647 | 447 | - | 210 | 39 | 198 | 69 | 20 | 180 | 28 |  |
| 14 | Новопесчанский с/с | 488 | 31 | 58 | 110 | 184 | 105 | 307 | 121 | 25 | 46 | 2 | 48 | 39 | 72 | 114 | 37 |  |
| 15 | Ольгинский с/с | 340 | 17 | 42 | 75 | 131 | 75 | 206 | 176 | 26 | 40 | 16 | 94 | 85 | 30 | - | - |  |
| 16 | Новокраснинский с/с | 675 | 52 | 103 | 189 | 223 | 108 | 412 | 255 | 50 | 70 |  | 135 | 62 | 70 | 87 | 21 |  |
| 17 | Чистооз.поселк.адм-ция | 8420 | 751 | 1006 | 2203 | 2483 | 1977 | 4497 | 2888 | 98 | 1620 | 1028 | 142 | 64 | 77 | 1532 | 34 |  |
|  | Итого по муниципальному  району | 19848 | 1679 | 2403 | 5182 | 6447 | 4137 | 11294 | 7103 | 1128 | 2785 | 1361 | 1829 | 63 | 1127 | 3064 | 27 | 9300 |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 14 сельскохозяйственных организаций, 55 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4911 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чистоозерного района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** | |
|
| **физ. ед.**  **тонн** | **млн. руб** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Чистоозерная поселковая администрация** | **ОАО «Очкино»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса(жив.м)** | **2899**  **561**  **27** | **18,9** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **25,060** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **11,530** |
| **ОАО «Чистоозерный плодопитомник»** | **Производство:**  **зерна** | **1851** | **8,3** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **13,720** | **Прочие отрасли** | **2,744** |
| **ИП Глава КФХ Генрих А.В.** | **Производство зерна** | **1811** | **8,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,931** | **Прочие отрасли** | **3,279** |
| **ИП Глава КФХ Плюхин А.Л.** | **Производство зерна** | **175** | **0,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **4,320** | **Прочие отрасли** | **1,296** |
| **ЗАО ИПС «Чистоозерная»** | **Производство продукции птицеводства** |  | **7,4** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **11,500** | **Прочие отрасли** | **3,450** |
| **ИП Глава КФХ Иоганес В.Р.** | **Производство зерна** | **556** | **2,0** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **ИП Глава КФХ Иоганес Вл.Р.** | **Производство зерна** | **185** | **0,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **ИП Глава КФХ Белозеров С.А.** | **Производство зерна** | **230** | **0,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **ИП Глава КФХ Нечкасов В.С.** | **Производство зерна** | **74** | **0,3** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **2** | **Елизаветинский с/с** | **ОАО «Родина»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **5937**  **1461**  **90** | **48,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **22,160** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **11,080** |
| **ИП Глава КФХ Савин Н.Г.** | **Производство:**  **плоды (семечковые и косточковые), ягоды** | **8** | **1,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,300** | **Прочие отрасли** | **1,590** |
| **3** | **Журавский с/с** | **ПСК к-з им.Мичурина** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **6845**  **2348**  **147** | **73,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **23,254** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **11,627** |
| **4** | **Варваровский с/с** | **ОАО «Варваровское»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **6148**  **2040**  **184** | **65,3** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **20,640** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **9,320** |
| **5** | **Барабо-Юдинский с/с** | **ОАО «Орловское»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **544**  **266**  **17** | **7,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,860** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **3,258** |
| **ИП Глава КФХ Гельфенштейн В.Я.** | **Производство зерна** | **162** | **0,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,000** | **Прочие отрасли** | **1,500** |
| **ИП Глава КФХ Семин А.А.** | **Производство:**  **зерна**  **мяса** | **2512**  **1,3** | **9,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **12,080** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **6,040** |
|  | **ИП Глава КФХ Грива Ю.Н.** | **Производство зерна** | **2920** | **10,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **14,404** | **Прочие отрасли** | **4,321** |
| **ИП Глава КФХ Денисов А.В.** | **Производство зерна** | **859** | **3,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **ИП Глава КФХ Мицура С.Н.** | **Производство зерна** | **1231** | **4,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **7,500** | **Прочие отрасли** | **2,250** |
| **ИП Глава КФХ Кукшин Л.М.** | **Производство зерна** | **31** | **0,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **1,500** | **Прочие отрасли** | **0,450** |
| **6** | **Ишимский с/с** | **ИП Глава КФХ Панасенко Н.А.** | **Производство зерна** | **378** | **1,4** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **4,000** | **Прочие отрасли** | **1,200** |
| **ИП Глава КФХ Мостовая Т.Д.** | **Производство:**  **зерна**  **молока** | **1142**  **274** | **7,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **4,800** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **1,440** |
| **ИП Глава КФХ Свирин Ю.И.** | **Производство зерна** | **1082** | **3,9** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,720** | **Прочие отрасли** | **2,616** |
| **ИП Глава КФХ Мартынов А.П.** | **Производство зерна** | **208** | **0,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **4,000** | **Прочие отрасли** | **1,200** |
| **ИП Глава КФХ Макрицкий В.А.** | **Производство зерна** | **278** | **1,0** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **4,000** | **Прочие отрасли** | **1,200** |
| **ИП Глава КФХ Шинкарюк А.В.** | **Производство зерна** | **431** | **1,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,120** | **Прочие отрасли** | **1,536** |
| **7** | **Новокраснинский с/с** | **ИП Глава КФХ Джежора Н.И.** | **Производство зерна** | **145** | **0,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **17,000** | **Прочие отрасли** | **5,100** |
| **8** | **Новопесчанский с/с** | **ИП Глава КФХ Шестаков В.В.** | **Производство зерна** | **4381** | **16,0** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **16,100** | **Прочие отрасли** | **4,830** |
| **ИП Глава КФХ Колмагоров В.Я.** | **Производство зерна** | **218** | **0,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **3,700** | **Прочие отрасли** | **1,110** |
| **ИП Глава КФХ Ощепко В.И.** | **Производство зерна** | **464** | **1,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **2,700** | **Прочие отрасли** | **0,810** |
| **ИП Глава КФХ Никифоров В.В.** | **Производство зерна** | **44** | **0,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **1,200** | **Прочие отрасли** | **0,360** |
| **9** | **Ольгинский с/с** | **ОАО «Ольгино»** | **Производство зерна** | **2028** | **6,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **7,000** | **Прочие отрасли** | **1,400** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Троц О.В.** | **Производство зерна** | **145** | **0,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **6,000** | **Прочие отрасли** | **1,800** |
| **10** | **Павловский с/с** | **ОАО «Павловское»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **2802**  **577**  **43** | **21,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **17,800** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **5,340** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Лавриненко С.В.** | **Производство:**  **зерна**  **мяса** | **1161**  **3,7** | **4,4** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **12,154** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **6,077** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Клименко А.П.** | **Производство**  **зерна** | **500** | **1,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **11** | **Польяновский с/с** | **К-з «Польяновский»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **3050**  **945**  **109** | **32,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **19,100** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **9,550** |
| **ИП Глава КФХ Мазур О.Н.** | **Производство:**  **зерна**  **молока** | **346**  **42** | **1,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,000** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **2,500** |
| **КФХ «Малиновское-1»** | **Производство зерна** | **296** | **1,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,000** | **Прочие отрасли** | **1,500** |
| **12** | **Прибрежный с/с** | **ОАО «Прибрежное»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **3789**  **647**  **71** | **25,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **20,308** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **6,092** |
| **ИП Глава КФХ Чухно О.А.** | **Производство зерна** | **182** | **0,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **8,000** | **Прочие отрасли** | **2,400** |
| **ИП Глава КФХ Чухно А.А.** | **Производство зерна** | **191** | **0,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **7,000** | **Прочие отрасли** | **2,100** |
| **ИП Глава КФХ Мостовой А.П.** | **Производство:**  **зерна**  **мяса** | **2744**  **45** | **12,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **6,500** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **3,250** |
| **ИП Глава КФХ Мищенко А.В.** | **Производство зерна** | **253** | **0,9** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,652** | **Прочие отрасли** | **1,696** |
| **ИП Глава КФХ Климонт И.Г.** | **Производство зерна** | **1505** | **5,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,900** | **Прочие отрасли** | **3,270** |
| **ИП Глава КФХ Спиридонов Д.А.** | **Производство зерна** | **147** | **0,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **2,636** | **Прочие отрасли** | **0,790** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Гологузов А.В.** | **Производство зерна** | **57** | **0,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **2,700** | **Прочие отрасли** | **1,350** |
| **13** | **Романовский с/с** | **ОАО «Романовское Агро»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **6327**  **858**  **50** | **41,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **21,300** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **10,650** |
| **14** | **Табулгинский с/с** | **ИП Глава КФХ Пинигин Н.М.** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **460**  **152**  **17,6** | **4,7** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,900** | **Прочие отрасли** | **3,270** |
| **ИП Глава КФХ Бапанов М.Т.** | **Производство зерна** | **492** | **1,8** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,411** | **Прочие отрасли** | **3,123** |
| **15** | **Троицкий с/с** | **ЗАО «Троицкое»** | **Производство:**  **молока**  **мяса** | **351**  **43** | **8,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **5,100** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **1,530** |
| **ИП Шефер А.Р.** | **Производство:**  **зерна**  **мяса** | **472**  **3,4** | **1,9** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,000** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **5,000** |
| **КФХ «Куратов»** | **Производство:**  **зерна**  **мяса** | **5852**  **13,8** | **22,2** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,851** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **5,426** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Дебус А.А.** | **Производство**  **зерна** | **116** | **0,4** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **3,000** | **Прочие отрасли** | **0,900** |
| **16** | **Шипицинский с/с** | **ОАО «Шипицино»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **1904**  **470**  **29** | **17,3** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **16,547** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **4,964** |
| **ИП Глава КФХ Вайгандт А.В.** | **Производство зерна** | **34** | **0,1** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **2,500** | **Прочие отрасли** | **0,750** |
| **ИП Глава КФХ Пыхтина Г.А.** | **Производство зерна** | **430** | **1,6** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **6,918** | **Прочие отрасли** | **2,075** |
|  |  | **ИП Глава КФХ Фрилинг А.А.** | **Производство зерна** | **1500** | **5,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **10,960** | **«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **5,480** |
| **17** | **Новокулындинский с/с** | **ЗАО «Покровское»** | **Производство:**  **зерна**  **молока**  **мяса** | **696**  **226**  **38** | **8,5** | **Приобретение технических средств и оборудования для с/х производства** | **11,900** | **«Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы»** | **3,570** |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 373 667 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома - 217881 кв.м ( 58 %);
* индивидуальные жилые дома. - 155786 кв.м ( 42 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 18,8 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 2470 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 2470 сельских семей), в том числе 387 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 387 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 5,3 % (8312 кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01.01.2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Троицкий с/с | 57 | 116 | 6162 | - | - | 316 | 19,5 | 39 | 199 |  |  |
| 1.2 | Журавский с/с | 74 | 164 | 8056 | - | - | 478 | 16,8 | 74 | 478 |  |  |
| 1.3 | Елизаветинский с/с | 50 | 101 | 5165 | - | - | 276 | 18,7 | 41 | 229 |  |  |
| 1.4 | Варваровский с/с | 50 | 104 | 7000 | - | - | 406 | 17,2 | 46 | 375 |  |  |
| 1.5 | Павловский с/с | 49 | 104 | 5292 | 502 | 9,5 | 301 | 17,6 | 35 | 202 |  |  |
| 1.6 | Ишимский с/с | 70 | 143 | 6751 | 827 | 12,2 | 338 | 20,0 | 70 | 338 |  |  |
| 1.7 | Романовский с/с | 76 | 159 | 8312 | 632 | 7,6 | 559 | 14,9 | 73 | 537 |  |  |
| 1.8 | Польяновский с/с | 67 | 135 | 6335 |  |  | 410 | 15,5 | 67 | 410 |  |  |
| 1.9 | Прибрежный с/с | 79 | 159 | 7100 | - | - | 509 | 13,9 | 74 | 476 |  |  |
| 1.10 | Шипицинский с/с | 74 | 155 | 6778 | - | - | 403 | 16,8 | 74 | 403 |  |  |
| 1.11 | Барабо-Юдинский с/с | 126 | 253 | 9900 |  |  | 600 | 16,5 | 61 | 290 |  |  |
| 1.12 | Новокулындинский с/с | 89 | 184 | 8947 | 251 | 2,8 | 341 | 26,2 | 73 | 282 |  |  |
| 1.13 | Табулгинский с/с | 133 | 348 | 17766 | - | - | 857 | 20,7 | 120 | 770 |  |  |
| 1.14 | Новопесчанский с/с | 44 | 90 | 4652 |  |  | 296 | 15,7 | 23 | 144 |  |  |
| 1.15 | Ольгинский с/с | 47 | 94 | 6134 | - | - | 235 | 26,1 | 37 | 181 |  |  |
| 1.16 | Новокрасненский с/с | 178 | 249 | 9923 |  |  | 530 | 18,7 | 93 | 285 |  |  |
| 1.17 | Чистоозерная поселковая администрация | 633 | 1593 | 93608 | 3427 | 3,7 | 4616 | 20,3 | 235 | 1820 |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 1896 | 4151 | 217881 | 5639 | 2,6 | 11471 | 19,0 | 1235 | 7419 |  |  |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Троицкий с/с | 118 |  | 4793 | 467 | 9,7 | 263 | 18,2 | 22 | 51 |  |  |
| 2.2 | Журавский с/с | 233 |  | 11493 | 216 | 1,9 | 607 | 18,9 | 83 | 230 |  |  |
| 2.3 | Елизаветинский с/с | 120 |  | 4982 | - | - | 304 | 16,4 | 59 | 185 |  |  |
| 2.4 | Варваровский с/с | 100 |  | 4900 | 1200 | 24,5 | 215 | 22,8 | 66 | 146 |  |  |
| 2.5 | Павловский с/с | 174 |  | 9108 | 2597 | 28,5 | 450 | 20,2 | 73 | 171 |  |  |
| 2.6 | Ишимский с/с | 36 |  | 1604 | 564 | 35 | 103 | 15,6 | 36 | 103 |  |  |
| 2.7 | Романовский с/с | 120 |  | 4988 | 1808 | 36 | 207 | 24,1 | 43 | 71 |  |  |
| 2.8 | Польяновский с/с | 27 |  | 1262 | - | - | 50 | 25,2 | 27 | 50 |  |  |
| 2.9 | Прибрежный с/с | 54 |  | 2500 | - | - | 139 | 18,0 | 46 | 96 |  |  |
| 2.10 | Шипицинский с/с | 114 |  | 6222 | - | - | 305 | 20,4 | 114 | 305 |  |  |
| 2.11 | Барабо-Юдинский с/с | 122 |  | 7200 | - | - | 296 | 24,3 | 83 | 200 |  |  |
| 2.12 | Новокулындинский с/с | 174 |  | 7922 | 193 | 2,4 | 667 | 11,9 | 93 | 356 |  |  |
| 2.13 | Табулгинский с/с | 144 |  | 6754 | - | - | 525 | 12,9 | 93 | 340 |  |  |
| 2.14 | Новопесчанский с/с | 104 |  | 4023 |  |  | 192 | 20,9 | 20 | 40 |  |  |
| 2.15 | Ольгинский с/с | 24 |  | 1566 |  |  | 105 | 14,9 | 24 | 105 |  |  |
| 2.16 | Новокрасненский с/с | 61 |  | 3277 |  |  | 145 | 22,6 | 42 | 104 |  |  |
| 2.17 | Чистоозерная поселковая администрация | 1245 |  | 73192 | 1267 | 1,7 | 3804 | 19,2 | 934 | 2890 |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **2970** |  | **155786** | **8312** | **5,3** | **8377** | **18,6** | **1858** | **5443** |  |  |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Троицкий с/с | 1 | 149 | удов | 100 | 1 | 28 | удов | 65 | 2 | 0,3 | удов | 2 | 170 | удов | 29 | 1 | 200 | удов | 34 |
| 2 | Журавский с/с | 1 | 260 | удов | 100 | 1 | 50 | авар | 83 | 1 | 0,1 | удов | 1 | 350 | ветх | 32 | 1 | 7200 | авар | 664 |
| 3 | Елизаветинский с/с | 1 | 160 | удов | 100 | 1 | 50 | удов | 100 | 1 | 0,2 | удов | 1 | 150 | удов | 26 | 1 | 2700 | удов | 466 |
| 4 | Варваровский с/с | 1 | 100 | удов | 100 | 1 | 40 | удов | 100 | 1 | 0,1 | удов | 1 | 200 | удов | 32 | - | - | - | - |
| 5 | Павловский с/с | 2 | 210 | удов | 100 | 1 | 45 | удов | 100 | 3 | 0,4 | удов | 3 | 360 | удов | 48 | 1 | 200 | удов | 266 |
| 6 | Ишимский с/с | 1 | 130 | удов | 100 | 1 | 15 | удов | 73 | 2 | 0,4 | удов | 3 | 200 | удов | 45 | - | - | - | - |
| 7 | Романовский с/с | 1 | 150 | Удов | 100 | 1 | 90 | удов | 100 | 1 | 0,1 | удов | 1 | 260 | удов | 34 | - | - | - | - |
| 8 | Польяновский с/с | 1 | 120 | удов | 100 | 1 | 30 | удов | 70 | 1 | 0,2 | удов | 1 | 136 | удов | 30 | - | - | - | - |
| 9 | Прибрежный с/с | 3 | 140 | удов | 100 | 1 | 27 | авар | 47 | 2 | 0,3 | удов | 3 | 220 | удов | 34 | 1 | 3000 | удов | 463 |
| 10 | Шипицинский с/с | 1 | 126 | удов | 100 | 1 | 36 | удов | 82 | 1 | 0,1 | ветх | 1 | 200 | удов | 28 | - | - | - | - |
| 11 | Барабо-Юдинский с/с | 2 | 400 | удов | 100 | 2 | 30 | удов | 70 | 4 | 0,4 | удов | 2 | 360 | удов | 40 | 1 | 180 | удов | 20 |
| 12 | Новокулындинский с/с | 2 | 220 | удов | 100 | 1 | 25 | удов | 24 | 2 | 0,2 | удов | 2 | 320 | удов | 32 | - | - | - | - |
| 13 | Табулгинский с/с | 2 | 147 | удов | 100 | 2 | 87 | удов | 100 | 2 | 0,1 | удов | 3 | 420 | удов | 30 | - | - | - | - |
| 14 | Новопесчанский с/с | 1 | 192 | удов | 100 | 1 | 20 | удов | 100 | 1 | 0,2 | удов | 1 | 200 | удов | 41 | 1 | 200 | удов | 246 |
| 15 | Ольгинский с/с | 1 | 190 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,3 | удов | 1 | 200 | удов | 59 | - | - | - | - |
| 16 | Новокрасненский с/с | 1 | 150 | удов | 100 | 1 | 60 | удов | 100 | 1 | 0,1 | удов | 1 | 240 | удов | 36 | - | - | - | - |
| 17 | Чист.поселк.адм-ция | 4 | 1045 | удов | 100 | 5 | 410 | удов | 95 | 2 | 0,2 | удов | 3 | 600 | удов | 7 | 3 | 28800 | удов | 342 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 26 | 3889 | х | 100 | 22 | 1043 | х | 72 | 28 | 0,14 | х | 30 | 4586 | х | 23 | 10 | 45280 | х | 228 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 26 общеобразовательные школы на 3889 ученических мест;
* 22 детские сады на 1043 мест;
* 28 фельдшерско-акушерские пункты и - офисы врача общей практики;
* 30 учреждения культурно-досугового типа на 4586 мест;
* 10 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 45280 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Чистоозерном районе** **на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Троицкий с/с: школа |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | Детский сад |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | ФАП |  | Эл.котёл | + |  |  | - |
|  | КДЦ |  | Эл.котёл | + |  |  | - |
| 2 | Журавский с/с: школа | + |  | + |  |  | - |
|  | Детский сад |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | Отделение Милосердия | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | - |
|  | СОК (спортивно-оздоровит. комплекс) | + |  | + |  |  | + |
| 3 | Елизаветинский с/с: школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Детский сад | - | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | - |
|  | ФАП | + |  | + |  |  | + |
|  | Баня | + |  | + |  |  | + |
| 4 | Варваровский с/с: школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | + |
| 5 | Павловский с/с: школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | + |
| 6 | Ишимский с/с: школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП с.Ишимка |  | Эл.котёл | + |  |  | - |
|  | ФАП с.Большая Тохта |  | + | + |  |  | - |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | - |
| 7 | Романовский с/с: школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | - |
| 8 | Польяновский с/с: школа | + |  | + |  |  | - |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | - |
| 9 | Прибрежный с/с: 3 школы | 2шк+ | + | 2шк |  |  | 2шк |
|  | Детский сад |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | ФАП | + |  | + |  |  | - |
|  | 3 КДЦ | 2КДЦ+ | + | - |  |  | - |
| 10 | Шипицинский с/с: школа |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | Детский сад |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
| 11 | Барабо-Юдинский с/с: 2 школы | + | Эл.котёл | 2 шк+ |  |  | 2 шк+ |
|  | 2 КДЦ | + | + | - |  |  | - |
| 12 | Новокулындинский с/с: 2 школы | + | + | 2 шк+ |  |  | 2 шк+ |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | + |
| 13 | Табулгинский с/с: 2 школы | + | + | 2 шк+ |  |  | 2 шк+ |
|  | 2 детских сада | 2+ |  | 2+ |  |  | 2+ |
|  | 2 КДЦ |  | 2+ | 2+ |  |  | 2+ |
|  | Врачебная амбулатория | + |  | + |  |  | + |
| 14 | Новопесчанский с/с: школа |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | Детский сад |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | КДЦ |  | Эл.котёл | + |  |  | - |
| 15 | Ольгинский с/с: школа |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | ФАП |  | Эл.котёл | + |  |  | + |
|  | КДЦ |  | элюкотёл | + |  |  | - |
| 16 | Новокрасненский с/с: школа | + |  | + |  |  | - |
|  | Детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | КДЦ | + |  | + |  |  | + |
| 17 | Чистоозерная поселковая администрация: 3 школы | 3+ |  | 3+ |  |  | 3+ |
|  | Школа (вечерняя) | + | + | + |  |  | - |
|  | 5 детских садика | 5+ |  | 5+ |  |  | 5+ |
|  | 2 ФАПА | + | + | 2+ |  |  | 2 |
|  | 4 КДЦ | 2+ | 2+ | 3+ |  |  | 4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года на территории Чистоозерного района система сетевого газоснабжения отсутствует.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 45 водозаборов (45 артезианских скважин), 24 водопроводных башен, 196 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 59 %.

На текущий момент более 41 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 49 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 51 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 63,8 км в сельских поселениях: Администрация р.п.Чистоозерное, Журавский сельсовет, Елизаветинский сельсовет, Романовский сельсовет, Прибрежный сельсовет, Новокулындинский сельсовет, Табулгинский сельсовет, Ольгинский сельсовет, Шипицынский сельсовет.

***1.7. Теплоснабжение***

На территории Чистоозерного района 27 отопительных котельных, все котельные работают на твердом топливе (уголь). Суммарная мощность котельных – 63,18 Гкал/час. Из этого числа 26 теплоисточников являются муниципальными, 1 теплоисточник находится на балансе ПСК к/з им. Мичурина. Протяженность тепловых сетей составляет 35,39 км. Физический износ теплосетей составляет 20 % протяженностью 7,0 км.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство и замену сетей теплоснабжения протяженностью 7 км в сельских поселениях: Администрация р.п.Чистоозерное, Елизаветинский сельсовет, Табулгинский сельсовет, Новокрасненский сельсовет.

***1.8. Водоотведение***

На территории Чистоозерного района функционирует 8,3 км канализационных сетей, физический износ сетей водоотведения составляет 72,3 %, нуждающихся в замене – 7,3 км, 4 канализационных насосных станции.

Из 17 муниципальных образований Чистоозерного района Новосибирской области только в 2-х имеются системы канализования: р.п. Чистоозерное, п.Табулга.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство и замену сетей водоотведения протяженностью 7,3 км, построить 5 шт. канализационных станций и канализационные сети протяженностью 6 км.в р.п. Чистоозерное.

***1.9. Дорожное хозяйство***

На территории Чистоозерного района 711,728 км из них межмуниципальные дороги - 481,1 км, муниципальные дороги – 230,628 км. Тип покрытия дорог: асфальтобетон, щебеночное, грунтовые.

В период 2014-2020 годов планируется ежегодно осуществлять ремонт автомобильных дорог протяженностью 5 км в сельских поселениях: Администрация р.п.Чистоозерное, Варваровский сельсовет, Табулгинский сельсовет, Барабо-Юдинский сельсовет, Шипицынский сельсовет, Новокрасненский сельсовет, Новокулындинский сельсовет, Польяновский сельсовет, Романовский сельсовет, Табулгинский сельсовет Прибрежный сельсовет, Журавский сельсовет, Новопесчанский сельсовет, Тройцкий сельсовет, подъезд к мясокомбинату в р.п. Чистоозерное, подъезд к молокозаводу в с. Журавка.

***1.10. Утилизация твердых бытовых отходов***

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на санкционированную свалку.

Ведется строительство полигона для сбора и утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования р.п. Чистоозерное.

Таблица 7

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Троицкий с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1967  1981 | 74  45 | 18 | 1967 | 80 | 25 | 1967 | 100 | 579 | 100 |
| 2 | Журавский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2002 | 10 | 17 | 1968 | 80 | 54 | 1968 | 80 | 1085 | 100 |
| 3 | Елизаветинский с/с | 2 | 1987 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1987 | 90 | 10  3 | 1987  2008 | 90  15 | 45 | 1987 | 95 | 580 | 100 |
| 4 | Варваровский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2010 | 2 | 6 | 2010 | 2 | 38 | 2010 | 1,5 | 621 | 100 |
| 5 | Павловский с/с | 3 | х | х | 3 | х | х |  |  |  | 2 | х | х | 10,5 | х | х | 61 | х | х | 751 | 100 |
|  | с.Павловка  с.Мироновка  д.Мухино | 1  1  1 | 1983  1970  1976 |  | 1  1  1 | 1983  1970  1976 | 100  100  100 |  |  |  | -  1  1 | -  2000  1998 | -  40  52 | 6,5  2,5  1,5 | 1985  1989  1985 | 97,5  65  97,5 | 33  17  11 | 1985  1989  1985 | 100  100  100 |  |  |
| 6 | Ишимский с/с |  |  |  | 3 | х | х |  |  |  | 2 | х | х | 6 | х | х | 29 | х | х | 441 | 100 |
|  | с.Ишимка  д.Яминка  д.Большая Тохта |  |  |  | 1  1  1 | 1969  1991  1986 | 85  80  80 |  |  |  | 1  1 | 1969  1991 | 85  80 | 3,4  1,0  1,6 | 2009  2010  2010 | 20  20  20 | 19  6  4 | 1987  2010  2010 | 80  25  25 |  |  |
| 7 | Романовский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | х | х | 10 | х | х | 50 | х | х | 766 | 100 |
|  | с.Романовка  п.Малиновка  д.Малая Тохта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  1  2 | 1963  1970  1970  1987 | 100  80  80  70 | 6  3,2  0,5  0,3 | 1966  1994  1990  1990 | 100  60  65  65 | 36  8  6 | 1966  1990  1990 | 100  70  70 |  |  |
| 8 | Польяновский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1965 | 100 | 5,9 | 1965 | 100 | 22 | 1965 | 100 | 460 | 100 |
| 9 | Прибрежный с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | х | х | 4,5 | х | х | 40 | х | х |  |  |
|  | с.Новопровка  д.Канавы  д.Чебаклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  1  1 | 1989  1989  1989 | 80  80  80 | 2,5  1,0  1,0 | 1983  2010  1991 |  | 27  6  7 | 1983  1991  1991 |  | 648 | 100 |
| 10 | Шипицинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1970  1971  1986 | 80  80  70 | 9,8 | 1970 | 40 | 41 | 1998 | 30 | 708 | 100 |
| 11 | Барабо-Юдинский с/с |  |  |  | 4 | х | х |  |  |  |  |  |  | 9,7 | х | х | 59 | х | х | 896 | 100 |
|  | с.Барабо-Юдино  д.Орловка  д.Олтарь  д.Бугриновка |  |  |  | 1  1  1  1 | 1984  1987  1990  1970 | 76  80  78  85 |  |  |  |  |  |  | 3,4  3,6  1,5  1,2 | 1962  1989  1990  2007 | 60  40  78  5 | 19  23  10  7 | 1962  1989  1990  2007 | 60  40  78  5 |  |  |
| 12 | Новокулындинский с/с |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 | х | х | 44 | х | х | 1008 | 100 |
|  | с.Новая Кулында  с.Покровка |  |  |  | 1  1 | 1972  1988 | 100  80 |  |  |  |  |  |  | 8,4  4,2 | 1972  1993 |  | 30  14 | 1972  1993 |  |  |  |
| 13 | Табулгинский с/с | 2 | х | х | 3 | х | х | 9,5 |  |  | 1 | х | х | 10,2 | х | х | 19 | х | х | 1382 | 100 |
|  | п.Табулга  п.Табулгинский  п.Озёрный | 1  1 | 1964  1980 | 76  50 | 2  1 | 1964  1980 | 100  65 | 5,3  3  1,2 | 1964  1968  2010 | 90  85  20 | 1  - | 1968  - | 60  - | 4,8  3,4  2,0 | 1970  1971  2010 | 70  68  - | 8  6  5 | 1970  1971  2010 | 80  80 |  |  |
| 14 | Новопесчанский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1988 | 90 | 9 | 1988 | 90 | 1,8 | 1988 | 90 | 488 | 100 |
| 15 | Ольгинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1987 | 30 | 3 | 1987 | 30 | 24 | 1987 | 30 | 340 | 100 |
| 16 | Новокрасненский с/с |  |  |  | 2 | 1969  1975 | 70 |  |  |  |  |  |  | 11 | 1969  1975 | 70 | 24 | 1975 | 70 | 675 | 100 |
| 17 | Чистоозёрная поселковая администрация |  |  |  | 9 | 1970 | 60 | 38 | 1970 | 60 |  |  |  | 38,4 | 1970 | 80 | 125 | 1970 | 80 | 8420 | 100 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 7 |  |  | 26 |  |  | 47,5 |  |  | 24 |  |  | 194,6 |  |  | 719 |  |  | 19848 | 100 |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы теплоснабжения в**

**сельских поселениях Чистоозерного района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений**  **Муниципального района** | **Котельная** | **Тепловые сети** | **Износ**  **(%)** |
| **Количество**  **(шт.)** | **Протяженность**  **(км.)** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  |
| 1 | Журавский с/с | 2 | 0,85 | 60 |
| 2 | Елизаветинский с/с | 1 | 1,05 | 68 |
| 3 | Варваровский с/с | 1 | 1,61 | 60 |
| 4 | Павловский с/с | 1 | 1,3 | 68 |
| 5 | Ишимский с/с | 1 | 0,05 | 68 |
| 6 | Романовский с/с | 1 | 0,56 | 60 |
| 7 | Польяновский с/с | 1 | 2,2 | 68 |
| 8 | Прибрежный с/с | 1 | 0,12 | 68 |
| 9 | Барабо-Юдинский с/с | 1 | 0,2 | 65 |
| 10 | Новокулындинский с/с | 1 | 0,36 | 60 |
| 11 | Табулгинский с/с | 2 | 4,39 | 65 |
| 12 | Новокрасненский с/с | 1 | 2,3 | 65 |
| 13 | Чистоозёрная поселковая администрация | 13 | 20,4 | 60 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **27** | **35,39** | **64** |

Таблица 9

**Характеристика действующей системы водоотведения в**

**сельских поселениях Чистоозерного района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений**  **Муниципального района** | **Насосные станции** | | **Канализационные сети** | |
| **Количество**  **(шт.)** | **Износ**  **(%)** | **Протяженность**  **(км.)** | **Износ**  **(%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Табулгинский с/с | 2 | 80 | 4 | 75 |
| 2 | Чистоозёрная поселковая администрация | 2 | 95 | 4,3 | 100 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **4** | **87,5** | **8,3** | **87,5** |

Таблица 10

**Характеристика дорожного хозяйства в сельских поселениях**

**Чистоозерного района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений**  **Муниципального района** | **Протяженность**  **(км)** | **Тип покрытия автомобильной дороги** | **Требуется ремонт**  **(%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Межмуниципальные автомобильные дороги** | **481,1** | Асфальтобетон – 10 % (48 км)  Щебеночное – 33 % (157,2 км)  Грунтовые – 57 % (275,9 км) | 70 % |
| **2** | **Автомобильные дороги местного значения** | **176,618** |  |  |
| 2.1 | Барабо-Юдинский с/с | 11,15 | Асфальтобетон – 36 %  Грунтовые – 61 % | 70 % |
| 2.2 | Варваровский с/с | 7,95 | Асфальтобетон – 60 %  Щебеночное – 15 %  Грунтовые – 25 % | 100 % |
| 2.3 | Елизаветинский с/с | 4,3 | Асфальтобетон – 16%  Щебеночное – 25 %  Грунтовые – 59 % | 80 % |
| 2.4 | Журавский с/с | 14,75 | Асфальтобетон – 60 %  Щебеночное – 6 %  Грунтовые – 34 % | 75% |
| 2.5 | Ишимский с/с | 5,884 | Щебеночное – 76 %  Грунтовые – 24 % | 10 % |
| 2.6 | Новопесчанский с/с | 9,7 | Щебеночное – 53 %  Грунтовые – 47 % | 88 % |
| 2.7 | Новокулындинский с/с | 8,96 | Асфальтобетон – 48 %  Щебеночное – 9 %  Грунтовые – 43 % | 56 % |
| 2.8 | Новокрасненский с/с | 9,0 | Щебеночное – 33%  Грунтовые – 67 % | 100 % |
| 2.9 | Ольгинский с/с | 3,5 | Щебеночное – 100 % | - |
| 2.10 | Павловский с/с | 5,55 | Асфальтобетон – 36 %  Щебеночное – 9 %  Грунтовые – 55 % | 73 % |
| 2.11 | Польяновский с/с | 2,854 | Щебеночное – 73 %  Грунтовые – 27 % | 83 % |
| 2.12 | Прибрежный с/с | 4,8 | Щебеночное – 42 %  Грунтовые – 58 % | 98 % |
| 2.13 | Романовский с/с | 9,2 | Асфальтобетон – 27 %  Щебеночное – 27 %  Грунтовые – 46 % | 98 % |
| 2.14 | Табулгинский с/с | 10,32 | Асфальтобетон – 29 %  Щебеночное – 24 %  Грунтовые – 47 % | 62 % |
| 2.15 | Троицкий с/с | 8,44 | Щебеночное – 53 %  Грунтовые – 47 % | 20 % |
| 2.16 | Шипицинский с/с | 6,77 | Асфальтобетон – 44%  Щебеночное – 22 %  Грунтовые – 34 % | 48 % |
| 2.17 | Чистоозёрная поселковая администрация | 53,49 | Асфальтобетон – 26 %  Щебеночное – 50%  Грунтовые – 24 | 70 % |
| **3** | **Протяженность бесхозных автомобильных дорог** | **54,01** |  | - |
| 3.1 | Администрация Чистоозерного района | 54,01 | Щебеночное – 15 %  Грунтовые – 85 % | - |
|  | **ИТОГО:** | **711,728** |  |  |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Чистоозерном районе Новосибирской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

Таблица 11

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***1*** | Демографические показатели в Муниципальном районе | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 19,848 | 19,788 | 19,749 | 19,729 | 19,729 | 19,749 | 19,789 | 19,839 | 0,99 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 11,294 | 11,294 | 11,294 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 1,0 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,4 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| ***2*** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 2470 | 2462 | 2454 | 2445 | 2436 | 2426 | 2416 | 2405 | 0,97 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 387 | 382 | 377 | 372 | 367 | 362 | 357 | 351 | 0,91 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,621 | 0,621 | 0,690 | 0,690 | 0,759 |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,414 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1,1 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 18540 | 19121 | 19180 | 19180 | 19180 | 19180 | 19180 | 19180 | 1,03 |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1,8 |
| кв.м | 45280 | 48080 | 49580 | 49980 | 50380 | 50780 | 50780 | 51180 | 1,1 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| кв.м | 7200 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| кв.м | - | 2800 | 1500 | 400 | 400 | 400 |  | 400 |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 11332 | 12234 | 13939 | 14129 | 14410 | 14750 | 14750 | 14750 | 1,3 |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,0 |
| мест | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 1,0 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| мест | 350 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| мест | 379 | - | - | - | - | 379 | - | - |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 100,18 | 11,9 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 51,0 | 55,4 | 53,9 | 52,4 | 48,7 | 48,1 | 47,5 | 46,9 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ***2.8*** | ***Теплоснабжение в сельских поселения Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения в сельских поселениях Муниципального района | км | 7 | - | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | - |  |
| 2.8.2 | Уровень износа объектов теплоснабжения | % | 64 | - | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | - |  |
| 2.8.3 | Уровень обеспечения населения теплоснабжения в сельских поселениях | % | 18 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - |  |
| ***2.9*** | ***Водоотведение в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | |  |
| 2.9.1 | Строительство, реконструкция канализационных сетей в сельских поселениях Муниципального района | км | 7,3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |  |
| 2.9.2 | Уровень износа объектов водоотведение | % | 88 | 88 | 88 | 41 | 38 | 36 | 34 | 30 |  |
| 2.9.3 | Уровень обеспечения населения водоотведением в сельских поселениях | % | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |  |
| ***2.10*** | ***Дорожное хозяйство в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | |  |
| 2.10.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.10.2 | Уровень обеспечения населения автомобильными дорогами в сельских поселениях | % | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 |  |
| ***3*** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 1 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс.  кв.м | 272 |  |  |  | 1200 | 1700 |  |  |  |
| ***4*** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 27 |  |  | 10 | 12 | 5 |  |  |  |
| ***5*** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 45 | 82 | 33 | 18 | 25 | 17 | 15 | 15 |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) развитие теплоснабжения;

з) развитие водоотведения;

к) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

л) развитие автомобильных дорог.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 12

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **21** | **15** | **2** | **1** | **2** | **1** |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия  ЗАО «Троицкое»: гл.ветеринарный врач  Главный бухгалтер | чел | 1  1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Колхоз «Польяновский»:главный зоотехник | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ОАО «Прибрежное»:главный зоотехник | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ПСК колхоз им.Мичурина:гл.агроном  гл.ветеринарный врач | чел | 1  1 | 1  1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ОАО «Варваровское»:гл.зоотехник  гл.ветеринарный врач  агроном | чел | 1  1  1 | 1  1  1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ОАО «Романовское Агро»:гл.агроном  гл.инженер  гл.экономист  гл.ветеринарный врач | чел | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ОАО «Орловское»:гл.агроном  гл.зоотехник  инженер | чел | 1  1  1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 | ОАО «Родина»:гл.агроном  инспектор по кадрам | чел | 1  1 | 1  1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ОАО «Очкино»:инспектор по кадрам  бухгалтер  гл.бухгалтер | чел | 1  1  1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **27** | **14** | **6** | **1** | **3** | **3** |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения  МКОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа (СОШ):  учитель (математики)  учитель( физики) | чел | 1  1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МКОУ «Троицкая СОШ: учитель (математики, информатики)  учитель (музыки, искусства)  учитель (физики)  учитель (русского языка и литературы) | чел | 1  1  1  1 | 1  1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.3 | МКОУ «Орловская СОШ»: преподаватель-организатор ОБЖ  учитель (русского языка) | чел | 1  1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.4 | МКОУ «Новопокровская СОШ: учитель (русского языка и ли тературы)  учитель (иностранный (немецкий) язык)  хореограф | чел | 1  1  1 | 1  1  1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | МКОУ «Ишимская основная ОШ:учитель(физики,биологии, химии)  учитель (русского языка и литературы) | чел | 1  1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ:учитель (химии) | чел | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.7 | МКДОУ Детский сад № 4 «Светлячок»:воспитатель | чел | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.8 | МКОУ «Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева: учитель английского языка  учитель (математики)  учитель (музыки)  учитель (ОБЖ,физической культуры)  учитель (начальных классов)  учитель (истории)  учитель (русского языка и литературы) | чел | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 |  |  | 1  1 |  |  |  |
| 2.9 | МКОУ «Новокулындинская СОШ»:учитель (истории) | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | МКОУ «Покровская основная ОШ»: учитель (математики)  учитель (истории) | чел | 1  1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | **чел** | **49** | **24** | **6** | **6** | **5** | **8** |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения  ГБУЗ Новосибирской области «Чистоозерная ЦРБ»:врач-педиатр участковый  врач-терапевт участковый  врач общей практики  врач-специалист (оториноларинголог)  врач-фтизиатр участковый  врач-специалист (УЗИ)  врач-специалист (инфекционный)  врач-специалист (офтальмолог)  врач-специалист (рентгенолог)  фельдшер  медицинский статистик  рентгенолаборант  помощник врача-эпидемиолога  медицинская сестра  операционная медицинская сестра  медицинский регистратор  фармацевт | чел | 1  6  1  1  1  1  2  1  1  11  2  1  1  16  1  1  1 | 1  4  1  1    1  1  1  4  1  7  1  1 | 2  1  1  2 | 1  3  2 | 1  3  1 | 1  1  3  1  2 |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | **чел** | **32** | **12** | **8** | **6** | **3** | **3** |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа  МКУК «Чистоозерный культурно-досуговый центр»:  хореограф  хормейстер  аккомпаниатор  режиссёр | чел | 1  1  1  1 | 1  1 | 1  1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | МКУК «Польяновский культурно-досуговый центр:  директор  руководитель кружка  аккомпаниатор | чел | 1  2  1 | 1 |  | 1  1 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | МКУК «Орловский культурно-досуговый центр: художественный руководитель | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | МКУК «Яблоневский сельский дом культуры»: заведующий сектором | чел | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | МКУК «Троицкий культурно-досуговый центр»: директор | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | МКУК «Табулгинский культурно-досуговый центр: культорганизатор | чел | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.7 | МКУК «Павловский культурно-досуговый центр»: культорганизатор | чел | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4.8 | МКУК «Новопесчанский культурно-досуговый центр:директор | чел | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.9 | МКУК «Новопокровский культурно-досуговый центр»: художественный руководитель | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | МКУК «Журавский культурно-досуговый центр: директор  художественный руководитель | чел | 1  1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4.11 | МКУК «Межпоселеческая библиотека: библиотекарь | чел | 11 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4.12 | МКУК «Чистоозерный краеведческий музей: лектор (экскурсовод)  главный хранитель фондов  методист музея | чел | 1  1  1 | 1  1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **чел** | **129** | **65** | **22** | **14** | **13** | **15** |  |  |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **67** | **8** | **10** | **7** | **9** | **11** | **11** | **11** |
| **кв.м** | **4599** | **552** | **666** | **483** | **621** | **759** | **759** | **759** |
| **млн. руб.** | **126,812** | **14,076** | **17,457** | **13,067** | **17,044** | **21,232** | **21,712** | **22,224** |
| 1.1 | Чистоозерная поселковая администрация | домов | 46 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| кв.м | 3174 | 414 | 276 | 345 | 414 | 552 | 552 | 621 |
| млн.руб | 88,131 | 10,557 | 7,250 | 9,334 | 11,424 | 15,536 | 15,846 | 18,184 |
| 1.2 | Журавский с/с | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| кв.м | 966 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| млн.руб | 26,570 | 3,519 | 3,624 | 3,733 | 3,808 | 3,884 | 3,962 | 4,040 |
| 1.3 | Троицкий с/с | домов | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| кв.м | 138 |  |  |  | 69 |  | 69 |  |
| млн.руб | 3,716 |  |  |  | 1,812 |  | 1,904 |  |
| 1.4 | Елизаветинский с/с | домов | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |
| млн.руб | 1,812 |  |  |  |  | 1,812 |  |  |
| 1.5 | Табулгинский с/с | домов | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 138 |  | 138 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 3,733 |  | 3,733 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Прибрежный с/с | домов | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **38** | **5** | **7** | **3** | **5** | **6** | **5** | **7** |
| **кв.м** | **2700** | **345** | **483** | **279** | **345** | **417** | **345** | **486** |
| **млн. руб.** | **78,647** | **8,797** | **14,49** | **8,37** | **9,520** | **12,54** | **10,35** | **14,58** |
| 2.1 | Чистоозерная поселковая администрация | домов | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| кв.м | 1173 | 207 | 69 | 69 | 138 | 207 | 207 | 276 |
| млн.руб | 35,19 | 6,21 | 2,07 | 2,07 | 4,14 | 6,21 | 6,21 | 8,28 |
| 2.2 | Журавский с/с | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| кв.м | 966 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| млн.руб | 28,98 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 2.3 | Троицкий с/с | домов | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| кв.м | 138 |  | 69 |  | 69 |  |  |  |
|  | 4,14 |  | 2,07 |  | 2,07 |  |  |  |
| 2.4 | Елизаветинский с/с | домов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,07 |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Табулгинский с/с | домов | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 138 |  | 138 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 4,14 |  | 4,14 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Прибрежный с/с | домов | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| кв.м | 216 |  |  | 72 |  | 72 |  | 72 |
| млн.руб | 6,48 |  |  | 2,16 |  | 2,16 |  | 2,16 |

**Таблица 14**

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на**

**территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **2** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
| **мест** | **90** | **40** |  |  | **50** |  |  |  |
| **млн. руб.** | **62,6** | **12,6** |  |  | **50,0** |  |  |  |
| 1.1 | Прибрежный сельсовет, детский сад с.Новопокровка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уч. мест | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Журавский сельсовет, детский сад | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| мест | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| млн. руб. | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **5** | **2** | **2** | **1** |  |  |  |  |
| **млн. руб.** | **10,2** | **5,0** | **5,0** | **0,2** |  |  |  |  |
| 2.1 | Варваровский с/с, с.Варваровка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Чистоозерная поселковая администрация, с.Очкино | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ишимский сельсовет, с.Ишимка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Троицкий сельсовет, д.Старый Кошкуль | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Табулгинский сельсовет, п.Табулга-реконструкция | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |
| **пос. мест** | **380** |  |  |  |  | **380** |  |  |
| **млн. руб.** | **293,65** |  |  |  |  | **293,65** |  |  |
| 3.1 | Строительство «Районного дворца Культуры в р.п. Чистоозерное» | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| пос. мест | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |
| млн. руб. | 293,65 |  |  |  |  | 293,65 |  |  |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **9** | **2** | **3** | **1** | **1** | **1** |  | **1** |
| **кв.м** | **5900** | **2800** | **1500** | **400** | **400** | **400** |  | **400** |
| **млн. руб.** | **18,589** | **7,472** | **5,229** | **1,472** | **1,472** | **1,472** |  | **1,472** |
| 4.1 | Варваровский с/с, с.Варваровка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Новокулындинский сельсовет, с.Покровка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| кв.м | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,472 | 1,472 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Троицкий сельсовет, с.Троицк | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Табулгинский сельсовет, п.Табулга | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| п.Озёрный | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,472 |  | 1,472 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Ишимский сельсовет, с.Ишимка | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| кв.м | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| млн.руб | 1,472 |  |  |  | 1,472 |  |  |  |
| 4.7 | Ольгинский сельсовет, с.Ольгино | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| млн.руб | 1,472 |  |  |  |  | 1,472 |  |  |
| 4.8 | Барабо-Юдинский сельсовет, с.Барабо-Юдино | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| млн.руб | 1,472 |  |  |  |  |  |  | 1,472 |

Таблица 15

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры**

**на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | *км* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | *км* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | *км* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** | **109,9** | **42,9** | **15,0** | **12,5** | **27,5** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ед. | **2** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
| млн.руб | **20,5** | **18,0** | **2,5** |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | км | **41,9** | **12,9** | **6** | **5** | **12** | **2** | **2** | **2** |
| млн.руб | **91,9** | **24,9** | **15,0** | **12,5** | **27,5** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений:** | **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- строительство артезианских скважин***  Новокулындинский сельсовет, с.Новая Кулында | км. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Чистоозерная поселковая администрация, р.п.Чистоозерное | км | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| ***-строительство водонапорных башен*** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- строительство распределительного водопровода***  Новокулындинский сельсовет, с.Новая Кулында | км | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| млн.руб | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| Чистоозерная поселковая администрация, р.п.Чистоозерное | км | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 |  |  |  |
| млн.руб | 57,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20,0 |  |  |  |
| Елизаветинский сельсовет, с.Елизаветинка | км | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| млн.руб | 16,0 |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Прибрежный сельсовет, д.Канавы | км | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Табулгинский сельсовет, п.Табулга | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Ольгинский сельсовет, с.Ольгино | км | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | км | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

**Реализация мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог**

**на территории сельских поселений Чистоозерного района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| *1* | **Строительств, ремонт автомобильных дорог:** | **км** | **49,2** | **3,3** | **5,0** | **8,3** | **6,3** | **10** | **7,3** | **8,0** |
|  |
| **млн.руб.** | **217,05** | **19,65** | **23,5** | **38,4** | **28,9** | **44,6** | **31,4** | **32,5** |
|  | Прибрежный сельсовет, д.Канавы | км | 0,9 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| млн.руб. | 1,8 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | - |
|  | Барабо-Юдинский сельсовет, с.Барабо-Юдино | км | 1,0 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| млн.руб. | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
|  | Табулгинский сельсовет, п.Табулга | км | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| млн.руб. | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
|  | Новопесчанский с/с | км | 1,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| млн.руб. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | р.п. Чистоозерное | км | 21,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| млн.руб. | 126,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Варваровский с/с | км | 2,0 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| млн.руб. | 4,0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| млн.руб. | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
|  | Новокрасненский с/с | км | 6,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| млн.руб. | 22,65 | 1,65 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Новокулындинский с/с | км | 1,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| млн.руб. | 3,0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Польяновский с/с | км | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| млн.руб. | 7,0 | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - |
|  | Романовский с/с | км | 1 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| млн.руб. | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - |  |
|  | Троицкий с/с | км | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 |
| млн.руб. | 4,5 | - | - | - | - | - | 1 | 3,5 |
|  | Журавский с/с | км | 2,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| млн.руб. | 4,0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Подъезд к мясокомбинату в р.п. Чистоозерное | км | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| млн.руб. | 15,6 | - | - | - | - | 15,6 | - | - |
|  | Подъезд к молокозаводу в с.Журавка | км | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| млн.руб. | 13,0 | - | - | 13,0 | - | - | - | - |

Таблица 17

**Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную**

**жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в р.п.Чистоозерное – всего,** | **млн. руб.** | **25,0** | **-** | **-** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | *единиц* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | *км* | 2 |  |  |  | *2* |  |  |  |
| *млн.руб* | 5,0 |  |  |  | *5,0* |  |  |  |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | *км* | 5 |  |  |  | *5* |  |  |  |
| *млн.руб* | 5,0 |  |  |  | *5,0* |  |  |  |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | *км* | 5 |  |  |  | *5* |  |  |  |
| *млн.руб* | 5,0 |  |  |  | *5,0* |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | *км* | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| *млн.руб* | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | *км* | *2* |  |  |  | *2* |  |  |  |
| *млн.руб* | *8,0* |  |  |  | *8,0* |  |  |  |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | *кв.м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих**

**на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Строительство детской площадки в р.п. Чистоозерное – 10 человек | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство детской площадки в с.Варваровка – 12 человек | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство детской площадки в п.Табулга – 5 человек | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | **Итого** | **3** | *1,5* |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

**Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений**

**в развитии сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 979,62 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 57,722 млн. рублей;

за счет средств бюджета Новосибирской области – 807,5685 млн. рублей;

за счет средств бюджета Чистоозерного района – 5,724 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 31,2505 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 56,819 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 20.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 20

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **123,962** | **14,076** | **14,498** | **16,800** | **17,136** | **19,420** | **19,808** | **22,224** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***37,188*** | ***4,223*** | ***4,349*** | ***5,040*** | ***5,141*** | ***5,826*** | ***5,942*** | ***6,667*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***49,586*** | ***5,630*** | ***5,800*** | ***6,720*** | ***6,854*** | ***7,768*** | ***7,924*** | ***8,890*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***37,188*** | ***4,223*** | ***4,349*** | ***5,040*** | ***5,141*** | ***5,826*** | ***5,942*** | ***6,667*** |
| 1.1 | Чистоозерная поселковая администрация | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***88,131*** | ***10,557*** | ***7,250*** | ***9,334*** | ***11,424*** | ***15,536*** | ***15,846*** | ***18,184*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***26,439*** | ***3,167*** | ***2,175*** | ***2,800*** | ***3,427*** | ***4,661*** | ***4,754*** | ***5,455*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***35,253*** | ***4,223*** | ***2,900*** | ***3,734*** | ***4,570*** | ***6,214*** | ***6,338*** | ***7,274*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***26,439*** | ***3,167*** | ***2,175*** | ***2,800*** | ***3,427*** | ***4,661*** | ***4,754*** | ***5,455*** |
| 1.2 | Журавский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***26,570*** | ***3,519*** | ***3,624*** | ***3,733*** | ***3,808*** | ***3,884*** | ***3,962*** | ***4,040*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***7,971*** | ***1,056*** | ***1,087*** | ***1,120*** | ***1,143*** | ***1,165*** | ***1,188*** | ***1,212*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***10,628*** | ***1,407*** | ***1,450*** | ***1,493*** | ***1,522*** | ***1,554*** | ***1,586*** | ***1,616*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***7,971*** | ***1,056*** | ***1,087*** | ***1,120*** | ***1,143*** | ***1,165*** | ***1,188*** | ***1,212*** |
| 1.3 | Троицкий сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***3,716*** |  | ***1,812*** |  | ***1,904*** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***1,115*** |  | ***0,544*** |  | ***0,571*** |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***1,487*** |  | ***0,725*** |  | ***0,762*** |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***1,114*** |  | ***0,543*** |  | ***0,571*** |  |  |  |
| 1.4 | Елизаветинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,812** |  | **1,812** |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** | **0,543** |  | **0,543** |  |  |  |  |  |
|  | ***- региональный бюджет*** | **0,725** |  | **0,725** |  |  |  |  |  |
|  | ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- внебюджетные источники*** | **0,544** |  | **0,544** |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Табулгинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **3,733** |  |  | **3,733** |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **1,120** |  |  | **1,120** |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | **1,493** |  |  | **1,493** |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,120** |  |  | **1,120** |  |  |  |  |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **68,446** | **8,797** | **9,060** | **9,333** | **9,520** | **9,710** | **9,904** | **12,122** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***20,534*** | ***2,639*** | ***2,718*** | ***2,800*** | ***2,856*** | ***2,913*** | ***2,971*** | ***3,637*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***27,378*** | ***3,519*** | ***3,624*** | ***3,733*** | ***3,808*** | ***3,884*** | ***3,962*** | ***4,848*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***20,534*** | ***2,639*** | ***2,718*** | ***2,800*** | ***2,856*** | ***2,913*** | ***2,971*** | ***3,637*** |
| 2.1 | Чистоозерная поселковая администрация | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***32,615*** | ***5,278*** | ***1,812*** | ***1,867*** | ***3,808*** | ***5,826*** | ***5,942*** | ***8,082*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***9,785*** | ***1,583*** | ***0,544*** | ***0,560*** | ***1,142*** | ***1,748*** | ***1,783*** | ***2,425*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***13,045*** | ***2,112*** | ***0,724*** | ***0,747*** | ***1,524*** | ***2,330*** | ***2,376*** | ***3,232*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***9,785*** | ***1,583*** | ***0,544*** | ***0,560*** | ***1,142*** | ***1,748*** | ***1,783*** | ***2,425*** |
| 2.2 | Журавский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***26,570*** | ***3,519*** | ***3,624*** | ***3,733*** | ***3,808*** | ***3,884*** | ***3,962*** | ***4,040*** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***7,971*** | ***1,056*** | ***1,087*** | ***1,120*** | ***1,143*** | ***1,165*** | ***1,188*** | ***1,212*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***10,628*** | ***1,407*** | ***1,450*** | ***1,493*** | ***1,522*** | ***1,554*** | ***1,586*** | ***1,616*** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | ***7,971*** | ***1,056*** | ***1,087*** | ***1,120*** | ***1,143*** | ***1,165*** | ***1,188*** | ***1,212*** |
| 2.3 | Троицкий сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***3,716*** |  | ***1,812*** |  | ***1,904*** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***1,115*** |  | ***0,544*** |  | ***0,571*** |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***1,487*** |  | ***0,725*** |  | ***0,762*** |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-*внебюджетные источники*** | ***1,114*** |  | ***0,543*** |  | ***0,571*** |  |  |  |
| 2.4 | Елизаветинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***1,812*** |  | ***1,812*** |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***0,543*** |  | ***0,543*** |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***0,725*** |  | ***0,725*** |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-*внебюджетные источники*** | ***0,544*** |  | ***0,544*** |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Табулгинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***3,733*** |  |  | ***3,733*** |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***1,120*** |  |  | ***1,120*** |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***1,493*** |  |  | ***1,493*** |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-*внебюджетные источники*** | ***1,120*** |  |  | ***1,120*** |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 62,600 | 12,600 |  |  | 50,000 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 62,000 | 12,000 |  |  | 50,000 |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прибрежный сельсовет, детский сад с.Новопокровка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Журавский сельсовет, детский сад | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 10,200 | 5,000 | 5,000 | 0,200 |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *10,200* | *5,000* | *5,000* | *0,200* |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Варваровский сельсовет, с.Варваровка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | *2,5* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *2,5* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Чистоозерная поселковая администрация, д.Очкино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | *2,5* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *2,5* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ишимский сельсовет, с.Ишимка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | *2,5* |  | *2,5* |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *2,5* |  | *2,5* |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Троицкий сельсовет, д.Старый Кошкуль | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | *2,5* |  | *2,5* |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *2,5* |  | *2,5* |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Табулгинский сельсовет, п.Табулга (реконструкция) | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | *0,2* |  |  | *0,2* |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *0,2* |  |  | *0,2* |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п.Чистоозерное | **Объем финансирования – всего,** | *293,65* |  | *10,101* | *20,2* | *263,35* |  |  |  |
| **в том числе за счет средств:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | *290,75* |  | *10,0* | *20,0* | *260,75* |  |  |  |
| **- районный бюджет** | *2,901* |  | *0,101* | *0,200* | *2,6* |  |  |  |
| **- бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 18,589 | 7,472 | 5,229 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |  | 1,472 |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 18,589 | 7,472 | 5,229 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |  | 1,472 |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Варваровский сельсовет, с.Варваровка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Новокулындинский сельсовет, с.Покровка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,472 | 1,472 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,472 | 1,472 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Троицкий сельсовет, с.Троицк | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Табулгинский сельсовет, п.Табулга | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,743 |  | 1,743 |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | п.Озёрный | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,472 |  |  | 1,472 |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,472 |  |  | 1,472 |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Ишимский сельсовет, с.Ишимка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,472 |  |  |  | 1,472 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,472 |  |  |  | 1,472 |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Ольгинский сельсовет, с.Ольгино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,472 |  |  |  |  | 1,472 |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,472 |  |  |  |  | 1,472 |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Барабо-Юдинский сельсовет, с.Барабо-Юдино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,472 |  |  |  |  |  |  | 1,472 |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,472 |  |  |  |  |  |  | 1,472 |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Строительство локальных сетей водоснабжения– всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 162,723 | 42,900 | 20,144 | 21,779 | 51,147 | 12,75 | 7,000 | 7,000 |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 121,689 | 31,318 | 14,808 | 16,291 | 38,712 | 9,92 | 5,32 | 5,32 |
| ***- районный бюджет*** | 1,523 |  | 0,271 | 0,271 | 0,981 |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 19,877 | 7,292 | 2,55 | 2,332 | 4,925 | 1,118 | 0,83 | 0,83 |
| ***- внебюджетные источники*** | 19,631 | 4,290 | 2,515 | 2,885 | 6,529 | 1,712 | 0,850 | 0,850 |
| 8.1 | -**строительство артезианских скважин** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новокулындинский сельсовет, с.Новая Кулында | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 2,500 |  | 2,500 |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,825 |  | 1,825 |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,425 |  | 0,425 |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,250 |  | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Чистоозерная поселковая администрация,р.п.Чистоозерное | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 13,140 | 13,140 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 3,060 | 3,060 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ***-строительство распределительного водопровода***  Новокулындинский сельсовет, с.Новая Кулында | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 3,500 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 2,555 |  |  |  | 2,555 |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,595 |  |  |  | 0,595 |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,350 |  |  |  | 0,350 |  |  |  |
| 8.4 | Чистоозерная поселковая администрация,р.п.Чистоозерное | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 57,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 20,000 |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 41,975 | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 14,600 |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 9,775 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 3,400 |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 5,750 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,000 |  |  |  |
| 8.5 | Елизаветинский сельсовет, с.Елизаветинка | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 16,000 |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 11,680 |  |  |  | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 2,720 |  |  |  | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| ***- внебюджетные источники*** | 1,600 |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 8.6 | Прибрежный сельсовет, д.Канавы | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,095 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,255 | 0,255 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Табулгинский сельсовет, п.Табулга | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 4,600 | 4,600 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 3,358 | 3,358 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,782 | 0,782 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,460 | 0,460 |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Ольгинский сельсовет, с.Ольгино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,300 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 0,950 | 0,950 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,220 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 3,650 | 3,650 |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** | 0,850 | 0,850 |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Журавский сельсовет, с. Журавка | **Объем финансирования – всего,** | 28,938 |  | 5,144 | 5,144 | 18,647 |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 22,353 |  | 3,858 | 3,858 | 14,637 |  |  |  |
| **- районный бюджет** | 1,523 |  | 0,271 | 0,271 | 0,981 |  |  |  |
| **- бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** | 5,059 |  | 1,015 | 1,015 | 3,029 |  |  |  |
| 8.11 | Табулгинский сельсовет, п. Табулга | **Объем финансирования – всего,** | 4,135 |  |  | 4,135 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 3,308 |  |  | 3,308 |  |  |  |  |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** | 0,207 |  |  | 0,207 |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** | 0,620 |  |  | 0,620 |  |  |  |  |
| 8.12 | Польяновский сельсовет, с. Польяново | **Объем финансирования – всего,** | 10,750 |  |  |  | 5,000 | 5,750 |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 8,600 |  |  |  | 4,000 | 4,60 |  |  |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** | 0,538 |  |  |  | 0,250 | 0,288 |  |  |
| **- внебюджетные источники** | 1,612 |  |  |  | 0,750 | 0,862 |  |  |
| 8.13 | Романовский сельсовет, с. Романовка | **Объем финансирования – всего,** | 9,000 |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 7,200 |  |  |  |  | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** | 0,450 |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| **- внебюджетные источники** | 1,350 |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 9 | **Строительство, реконструкция автомобильных дорог** | **Объем финансирования – всего,** | **214,45** | **18** | **20,65** | **39,4** | **27,9** | **44,6** | **31,4** | **32,5** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 203,676 | 17,1 | 19,614 | 37,418 | 26,499 | 42,358 | 29,824 | 30,863 |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** | 10,7735 | 0,9 | 1,035 | 1,982 | 1,401 | 2,242 | 1,576 | 1,637 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибрежный сельсовет, д.Канавы | **Объем финансирования – всего,** | **2,7** | - | - | **0,9** | **0,9** | - | **0,9** | - |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 2,565 | - | - | 0,855 | 0,855 | - | 0,855 | - |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,135 | - | - | 0,045 | 0,045 | - | 0,045 | - |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | р.п. Чистоозерное | **Объем финансирования – всего,** | **126,0** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** | **18** |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 119,7 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 6,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новокрасненский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **19,15** | - | **1,65** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 18,1925 | - | 1,5675 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,9575 | - | 0,0825 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Барабо-Юдинский сельсовет, с.Барабо-Юдино | **Объем финансирования – всего,** | **2,0** | - | - | **1,0** | - | - | - | **1,0** |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 1,894 | - | - | 0,947 | - | - |  | 0,947 |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,106 | - | - | 0,053 | - | - | - | 0,053 |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новокулындинский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **3,0** | - | - | **1** | - | **1** | - | **1** |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 2,841 | - | - | 0,947 | - | 0,947 | - | 0,947 |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,159 | - | - | 0,053 | - | 0,053 | - | 0,053 |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Табулгинский сельсовет, п.Табулга | **Объем финансирования – всего,** | **3,5** | - | - | - | - | - | **3,5** | - |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 3,325 | - | - | - | - | - | 3,325 | - |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,175 | - | - | - | - | - | 0,175 | - |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Польяновский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **7,0** | - | - | - | **3,5** | - | **3,5** | - |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 6,65 | - | - | - | 3,325 | - | 3,325 | - |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,35 | - | - | - | 0,175 | - | 0,175 | - |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новопесчанский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **3,0** | - | - | **1** | - | **1** | - | **1** |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 2,841 | - | - | 0,947 | - | 0,947 | - | 0,947 |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,159 | - | - | 0,053 | - | 0,053 | - | 0,053 |
| **- внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Романовский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **3,5** | - | - | - | - | **3,5** | - | - |
| в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 3,325 | - | - | - | - | 3,325 | - | - |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,175 | - | - | - | - | 0,175 | - | - |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Варваровский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **4,0** | - | - | - | **1** | **1** | **1** | **1** |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 3,788 | - | - | - | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,212 | - | - | - | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Троицкий с/с | **Объем финансирования – всего,** | **4,5** | - | - | - | - | - | **1,0** | **3,5** |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 4,272 | - | - | - | - | - | 0,947 | 3,325 |
| **- районный бюджет** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,228 | - | - | - | - | - | 0,053 | 0,175 |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Шипицинский сельсовет, с.Шипицино | **Объем финансирования – всего,** | **3,5** | - | - | - | - | - | - | **3,5** |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 3,325 | - | - | - | - | - | - | 3,325 |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,175 | - | - | - | - | - | - | 0,175 |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Журавский с/с | **Объем финансирования – всего,** | **4,0** | - | **1** | **1** | **1** | **1** | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 3,788 | - | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | - | - |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,212 | - | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | - | - |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подъезд к мясокомбинату в р.п. Чистоозерное | **Объем финансирования – всего,** | **15,6** | - | - | - | - | 15,6 | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- региональный бюджет** | 14,82 | - | - | - | - | 14,82 | - | - |
| **- районный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **- бюджет МО** | 0,78 | - | - | - | - | 0,78 | - | - |
| **- внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подъезд к молокозаводу в с.Журавка | **Объем финансирования – всего,** | **13,0** |  |  | 13,0 |  |  | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- региональный бюджет** | 12,35 |  |  | 12,35 |  |  |  |  |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **25,0** | - | - | - | - | 25,0 | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 23,7 |  |  |  |  | 23,7 |  |  |
| ***- районный бюджет*** | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 10.1 | Площадка комплексной застройки по ул.Сорокина в р.п. Чистоозерное | ***Объем финансирования – всего,***  *в том числе за счет средств:* | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | 23,7 |  |  |  |  | 23,7 |  |  |
| ***- районный бюджет*** | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,**  **в том числе по проектам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **979,62** | **108,846** | **84,682** | **109,184** | **420,525** | **112,95** | **68,112** | **75,318** |
| ***- федеральный бюджет*** | **57,722** | **6,862** | **7,067** | **7,84** | **7,997** | **8,739** | **8,913** | **10,304** |
| ***- региональный бюджет*** | **807,5682** | **82,039** | **64,0755** | **85,834** | **388,095** | **89,102** | **47,03** | **51,393** |
| ***- районный бюджет*** | **5,724** |  | **0,372** | **0,471** | **3,581** | **1,3** |  |  |
| ***- бюджет МО*** | **31,2505** | **8,792** | **3,5855** | **4,314** | **6,326** | **3,36** | **2,406** | **2,467** |
| ***- внебюджетные источники*** | **56,819** | **8,513** | **6,864** | **7,925** | **11,67** | **7,538** | **6,792** | **7,517** |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.